| 2018年广西农村危房改造工程进度总表（截至2018年12月14日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：柳州市危改办柳南区住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报人：覃桂苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话：0772-2825424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市、县、镇名称 | 开工情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工面积（平方米） | 已落实的市县配套资金(万元) |  | 已下达的市县配套资金(万元) |  | 群众自筹或其他 (万元) | 县级财政已拨付各级补助资金(万元) | 完成投资总额(万元) |
|  |  | 开工户数 =① +② +③ +④ | 建档立卡贫困户 |  |  |  | 低保户 |  |  |  | 农村分散供养特困人员 |  |  |  | 贫困残疾人家庭 |  |  |  | 竣工户数=① +② +③ +④ | 建档立卡贫困户 |  |  |  | 低保户 |  |  |  | 农村分散供养特困人员 |  |  |  | 贫困残疾人家庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 |  | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 |  | 市级 | 县级 | 市级 | 县级 | 其中 ：银行贷款 |  |  |
| 1 | 流山镇 | 52 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 洛满镇 | 59 | 31 | 21 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 28 | 18 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2114.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：带“★”为国家扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县，“☆”为自治区扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县，“＊”为国家确定的集中连片特殊困难地区的县或享受相同待遇的县，“▲”为边境县或享受相同待遇的县，“≈”为8度地震高烈度设防县，“～”为7度地震高烈度设防县。“s”为少数民族自治区县(含待遇县）；“k”为54个考核贫困县（含天窗县）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |